- Elaboração

Versão 1.3

Histórico da Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 12/09/2015 | 1.0 | Esboço | Jefferson Andrade |
| 18/09/2015 | 1.1 | Objetivo, Escopo e Plano | Jefferson Andrade |
| 22/09/2015 | 1.2 | Recursos, Critérios de Avaliação | Jefferson Andrade |
| 25/09/2015 | 1.3 | Revisão | Jefferson Andrade  Juliano Braz  Bruno Ferreira |

Índice

1. Introdução 4

1.1 Objetivo 4

1.2 Escopo 4

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4

1.4 Referências 4

1.5 Visão Geral 4

2. Plano 5

3. Recursos 6

4. Casos de Uso 7

5. Critérios de Avaliação 7

# Introdução

## Objetivo

Este documento descreve o plano detalhado para a iteração 2 de Elaboração do projeto de eCommerce –Loja Virtual.

## Escopo

Refinamento dos Casos de Uso mais complexos com auxilio do Cliente e 3 analistas. Identificação dos principais Atores e Tabelas (2 Analistas e 1 Programador), configuração de Ambientes e Servidores (1 Programador e 1 Analista de Infraestrutura).

## Definições, Acrônimos e Abreviações

Vide Glossário.

## Referências

[eCommerceLojaVirtual\_v2.6]

## Visão Geral

O documento a seguir descreve o Plano geral dessa iteração com datas, principais marcos artefatos que serão gerados (2), recursos que devem ser empregados para realização (3), casos de uso considerados (4) e critérios de avaliação para que a iteração seja considerada homologada.

# Plano

Farão parte da Iteração de Elaboração I as disciplinas de Requisitos, Análise e Design e Implementação. Sendo dividida em sprints semanais e com a seguinte estrutura:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nome Tarefa | Duração (dias) | Inicio | Fim |
| 2 | **ELABORAÇÃO 1** | **25** | **8/3/2015** | **8/25/2015** |
|  | Requisitos | 17 | 8/3/2015 | 8/25/2015 |
|  | Análise e Design | 6 | 8/6/2015 | 8/21/2015 |
|  | Implementação | 1 | 8/25/2015 | 8/25/2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Tarefa | Semana 1 | | | | | | | Semana 2 | | | | | | | Semana 3 | | | | | | | Semana 4 | | | | | | |
| **ELABORAÇÃO 1** | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| Requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise e Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conjunto de Artefatos que serão gerados e revisados durante essa Iteração:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Conjunto de Artefatos** | **Produtos** | **Papéis** | **Responsáveis** |
| **Requisitos** | Documento de Visão (atualização) Especificações de Caso de Uso (atualização) Especificação Complementar (atualização) Modelo de Caso de Uso e Relatório Sintético do Modelo (atualização) Protótipo da Interface com o Usuário (apenas formulários) | Analista de Sistemas Arquiteto de Software Especificador de Requisitos Revisor Técnico | Bruno  Jefferson Juliano |
| **Análise e Design** | Modelo de Análise (Visualização Lógica) Modelo de Design (Visualizações Lógica, Componente e Processo) Documento de Arquitetura de Software Especificações de Realização de Caso de Uso | Analista de Sistemas Arquiteto de Software Designer Designer de Interface com o Usuário Designer de Negócios Designer de Teste Implementador Revisor Técnico | Bruno  Jefferson  Juliano |
| **Implementação** | Plano de Integração da Construção | Arquiteto de Software Designer Implementador Integrador Revisor Técnico | Bruno Jefferson  Juliano |

# Recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Recurso | Quantidade | Recurso |
| Pessoal | 1 | StakeHolder (Cliente) |
| 1 | Analista de Infraestrutura |
| 3 | Analista de Sistemas |
| 1 | Arquiteto de Software |
| 3 | Especificador de Requisitos |
| 1 | Revisor Técnico |
| 1 | Designer |
| 1 | Designer de Interface com o Usuário |
| 1 | Designer de Negócios |
| 1 | Designer de Teste |
| 3 | Implementador |
| 1 | Integrador |
| Equipamento | 3 | Computadores |
|  | Periféricos |
|  | Móveis de Escritório |
|  | Periféricos |
| Ambiente Desenvolvimento | 3 | Licenças - Ferramenta de Modelagem UML |
| 3 | Licenças - IDE de Desenvolvimento |
| 1 | Licenças - Servidor de Versionamento |
| 3 | Licenças - Servidor (Desenvolvimento, Homologação, Produção) |
| Ambiente |  | Aluguel |
|  | Energia Elétrica |
|  | Telefone e Internet |

# Casos de Uso

Para essa iteração os casos de uso impactados serão:

* Realizar Compra
* Finalizar Compra
* Gerenciar Métodos de Pagamento
* Gerenciar Produtos
* Gerenciar Pedidos
* Gerenciar Promoções por Preço

# Critérios de Avaliação

Ao fim dessa iteração será gerado os documentos necessários para iniciar a elaboração e construção do

projeto. Os principais documento elaborados deverão ser:

* Especificações de Caso de Uso
* Especificações de Realização de Caso de Uso
* Plano de Integração da Construção
* Modelo de Análise (Visualização Lógica)
* Modelo de Design (Visualizações Lógica, Componente e Processo)
* Documento de Arquitetura de Software